Orbit 日程助手 · 开发报告

2026年9月6日 · 从零到真机可用 · 约14小时

环境：Windows（无Mac）· GitHub Actions 云构建 · Sideloadly 侧载 · iPhone 15 Pro（iOS 26.6.1）

本 Word 版与 docs/开发报告.html 同源同内容；HTML 为主文档，本文件用于批注编辑。

# 1 · 项目概览

## 1.1 需求

iPhone 15 Pro（iOS 26）上的日程助手：支持语音 / 图片 / 文字三种输入，AI 自动识别为结构化日程，写入手机系统日历；支持多家大模型（保留扩展接口）。

## 1.2 成品（Orbit v2.1）功能清单

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 聊天主界面 | 消息流交互：用户气泡（文字/图片/语音转写）→ 助手回复 + 日程卡片 |
| 输入方式 | 底部输入栏：＋（照片/相机）｜文字框｜🎤 语音（点击录音、实时转写、自动发送） |
| AI 识别 | 多 LLM 统一接口：智谱 GLM（默认，多模态）/ OpenAI / 任意 OpenAI 兼容端点 |
| 批量识别 | 多行日程逐项识别；整场会议（名称+起止时间）单项录入 |
| 日程卡片 | emoji+标题+日期+时间；提醒开关+时长（准时/5/15/30/60/120分钟/1天）；修改日程=切换日历；点卡片编辑/删除 |
| 自动写日历 | 识别成功自动写入默认日历（EventKit，兼容仅写入降级） |
| 日程页 | 主页右上角：按时间排序列表，点击修改、左滑删除（同步删日历事件） |
| 侧边抽屉 | 6套图标切换；API配置+测试；默认日历/提醒时长；使用说明 |
| 数据 | 聊天记录 JSON 持久化，重启可查 |

## 1.3 技术栈

SwiftUI（iOS 18）· EventKit · Speech · PhotosUI · URLSession async/await · GitHub Actions（macos-14，Xcode 16.2）双产物构建 · Sideloadly 免费证书侧载

仓库：github.com/hanwen-FDE/orbit-scheduler

# 2 · iOS 开发前置条件（先读）

为什么这一章最重要：今天多数排障时间浪费在『没人提前讲清条件』上——开发者模式默认隐藏、免费 Apple ID 的密码规则、Windows 无法编译 iOS 等。以下条件应在动手前确认。

| 条件 | 说明 | 今天是否踩坑 |
| --- | --- | --- |
| 代码编写 | 任何平台（Windows 也行），写 Swift 源码 + Xcode 工程文件 | 否 |
| 编译 | 只能在 macOS + Xcode。替代：GitHub Actions 云构建（本方案）/ 云Mac / 借Mac | 是：本机模拟器方案直接失败 |
| GitHub 账号 | 公开仓库 macOS 云构建免费；私有按10倍分钟计费 | 是：git 不走系统代理推送失败 |
| Apple ID | 免费 Apple ID 即可，无需688元开发者账号；签名7天过期需重签 | 是：误以为需要开发者账号 |
| 开发者模式 | iOS 16+ 侧载必须开启；开关默认隐藏，需 iMazing 触发显示 | 是（最大坑）：Invalid file 的根因 |
| 签名工具 | Sideloadly v0.60+（支持 iOS 26）；爱思助手证书环节失败弃用 | 是 |
| App 权限描述 | Info.plist 须声明每个权限用途；漏一个=崩溃或静默失败 | 是：日历静默失败、相机闪退 |

费用：全程 0 元。唯一代价是每 7 天连电脑重签一次。消除限制：Apple Developer Program 688元/年（可走 TestFlight，无需开发者模式）。

# 3 · 无 Mac 的五种 iOS 开发路径

| 路径 | 成本 | 优点 | 缺点 | 适合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① GitHub Actions 云构建 + Sideloadly（本项目） | 0元 | 全自动构建；日常只需浏览器+数据线 | 7天重签；无法断点调试 | 功能开发、自用 |
| ② Appetize.io 网页模拟 | 免费约100分钟/月 | 浏览器直接跑 .app | 无麦克风/相机/推送 | 快速验证UI |
| ③ 云 Mac（MacinCloud 等） | 约$1/小时起 | 完整 Xcode 调试 | 付费；有延迟 | 认真持续开发 |
| ④ 借/买 Mac | 人情/自购 | 体验最佳 | 依赖他人 | 长期开发者 |
| ⑤ 付费开发者 + TestFlight | 688元/年 | 签名一年有效；TestFlight 免开发者模式；可分发 | 年费；上传构建仍需 Mac（可用①的CI） | 正式/多人使用 |

组合建议：个人自用＝①+②；长期投入＝③或④；给同事装＝⑤。

# 4 · 今日开发时间线

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 上午 v1 立项 | 需求确认（云端大模型/智谱/系统日历）；多 LLM Provider 架构（OpenAI 兼容基类+三家）；表单式 UI + Speech 语音转写 + EventKit；手写 Xcode 工程文件 |
| 中午 CI 搭建 | Windows 无法跑 iOS 模拟器 → GitHub Actions 方案；浏览器代操作建仓；workflow+共享 scheme；首次推送过 GCM 授权 |
| 下午 真机侧载排障 | 双产物 workflow；Sideloadly 依次遭遇：安装包写入错误 → CFBundleIdentifier 缺失 → Invalid file（英文路径/关代理/升级均无效）→ 登录 -20101/-22406 → 爱思弃用。最终两大根因：①开发者模式未开启且开关隐藏（iMazing 触发）②免费 Apple ID 必须主密码而非专用密码。真机安装成功 |
| 晚上 v1 收尾 + v2 改版 | 日历权限新键修复；v2 聊天式改版（消息流+卡片+输入栏+抽屉+批量识别+6套图标+改名 Orbit）；v2.1 七条反馈修复；相机闪退修复（NSCameraUsageDescription） |

# 5 · 踩坑记录（12 坑全档）

| # | 现象 | 根因 | 解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows 想跑 iOS 模拟器 | 模拟器 macOS 专属 | GitHub Actions 云构建 |
| 2 | Sideloadly 报 CFBundleIdentifier | 手写 Info.plist 缺必需字段 | GENERATE_INFOPLIST_FILE=YES |
| 3 | git push 连不上 | Clash 代理 git 没走 | git -c http.proxy=http://127.0.0.1:7897 push |
| 4 | 开发者网站 302/转圈 | 代理退出直连不稳/未登录先进站 | 先登 appleid.apple.com 再进；必要时开代理 |
| 5 | 爱思 Get Xcode token 失败 | 工具兼容性（手机号ID尤甚） | 换 Sideloadly |
| 6 | Sideloadly 登录 -20101 | 两步验证密码形态错误 | 见坑9 |
| 7 | Sideloadly 登录 -22406 | 免费ID用了App专用密码 | 见坑9 |
| 8 | Sideloadly Invalid file | iOS16+ 开发者模式未开启（开关默认隐藏） | iMazing 启用开发者模式→手机开启→重启 |
| 9 | 密码到底填哪个 | 专用密码只对付费开发者账号有效 | 手机号ID + Apple ID 主密码（弹验证码照输） |
| 10 | 日历无弹窗/无可用日历 | 缺 iOS17+ 键 NSCalendarsFullAccessUsageDescription 等 | 补两组日历权限键+仅写入降级 |
| 11 | 助手回复黑框无字 | SwiftUI .background(Shape) 未填色=黑底黑字 | shape.fill(secondarySystemBackground)；用户气泡 fill(.blue) |
| 12 | 点相机闪退 | 缺 NSCameraUsageDescription 被系统杀进程 | Info.plist 补键 |

规律：权限键要一次配全（日历/相机/麦克风/语音/相库）；免费侧载三件套=开发者模式+主密码+Sideloadly；报错先查权限，再查路径，再查网络。

# 6 · 安装速查卡（新手机/重装/7天重签通用）

第1步 开启开发者模式

电脑装 iMazing 3.4+（imazing.com）→ iPhone 连线 → 『启用开发者模式』→ 手机 设置→隐私与安全性→开发者模式（拉到底）→ 打开 → 输锁屏密码 → 重启手机。只需一次，已开过的跳过。

第2步 下载 IPA

github.com/hanwen-FDE/orbit-scheduler → Actions → 最新绿勾 → Artifacts → 下载 ScheduleAssistant-ipa → 解压出 ScheduleAssistant.ipa 放纯英文路径（如 D:\ipa\）。

第3步 Sideloadly 安装

sideloadly.io 装 v0.60+ → iPhone 连线（信任）→ 拖入 IPA → Apple Account 填手机号ID（8613…）→ 密码填 Apple ID 主密码（不是App专用密码！弹验证码输iPhone上的6位码）→ Start。

第4步 信任证书

手机 设置→通用→VPN与设备管理 → 点你的 Apple ID → 信任 → 打开 Orbit。

第5步 每7天重签

签名到期 App 打不开时，重复第3步即可，聊天记录和日程不丢。改了代码先做第2步换新 IPA。

# 7 · 日常维护手册

## 7.1 改功能/修 bug 标准流程

① 修改代码（Sources/ 下 Swift 文件）→ ② git add -A && git commit -m “说明” → ③ git push（需 Clash 开着）→ ④ 等 Actions 约1分钟（绿勾成功/红叉看日志）→ ⑤ 下载新 IPA 解压覆盖 D:\ipa\ → ⑥ Sideloadly 重装

## 7.2 数据说明

聊天记录与日程快照存于 App 沙盒（orbit-chat.json）；日程本体在系统日历（iCloud 同步）。卸载 App 会清聊天记录，日历里的日程保留。API Key 重装覆盖不丢。

## 7.3 关键文件索引

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| Sources/LLMProvider.swift | 多服务商抽象+Prompt+解析（换模型/调提示词改这里） |
| Sources/ChatStore.swift | 消息管线：发送→识别→写日历→卡片（业务主逻辑） |
| Sources/CalendarService.swift | EventKit 增删改查/提醒/换日历 |
| Sources/ChatView / MessageViews | 聊天 UI 与日程卡片 |
| .github/workflows/build.yml | CI 双产物构建 |
| make_icons.py | 图标生成脚本（改配色重跑） |

# 8 · 后续功能规划（Backlog）

| 优先级 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 识别准确度调优 | 收集错例改 Prompt（下周三推算、跨天会议、农历） |
| 高 | 分享菜单接入 | 微信复制的会议通知→系统分享→Orbit 一键识别 |
| 中 | 剪贴板监听提示 | 复制日程文本后打开 App 自动提示识别 |
| 中 | Siri 快捷指令 | 『嘿Siri记个日程』直达语音输入 |
| 中 | 日历视图 | 日程页加月/周视图 |
| 低 | 云端同步 | 记录/配置 iCloud 同步，换机不丢 |
| 低 | TestFlight 分发 | 若开通付费开发者账号，同事直接安装免重签 |